| Intervento realizzato: | Accesso viario a piani sfalsati per la Nuova Base Navale di Taranto |
| --- | --- |
| Importo dei lavori appaltati: | € 1.683.024,84 |
| Importo delle somme a disposizione (indagini archeologiche, spese tecniche, spese generali): | € 1.052.201,70 |
| Contratto di appalto: | n° 3238 di Rep. in data 28.10.2004 |
| Inizio lavori: | 5 novembre 2004 |
| Ultimazione lavori: | 23 giugno 2006 |
| Importo finale dei lavori eseguiti: | € 1.763.680,13 |
| Superficie pavimentata: | mq 24.280,00 |
| Impresa appaltatrice: | F.lli CENTONZE di Centonze Carmelo & C. sas – Via Calore n° 5 - Lecce. |
| Responsabile del Procedimento: | Ing. Adalberto Leggieri – Dirigente Servizio Manutenzione Strade della Provincia |

Taranto, 24 giugno 2006